Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai chữ T (Testable) và chữ E (Estimable): Chữ "đẹp và dễ dùng" mang tính cảm tính, không có tiêu chí cụ thể để đo đạc hay kiểm thử, khiến dev không biết làm thế nào cho vừa và không ước lượng được điểm. |
| US3 | Sai chữ V (Valuable) và chữ I (Independent): Viết theo góc nhìn kỹ thuật nội bộ là nhu cầu của lập trình viên chứ không mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp cho người dùng cuối, công việc này nên là một Technical Task/Spike hỗ trợ chứ không phải User Story độc lập trên Product Backlog. |
| US4 | Sai chữ S (Small) và chữ E (Estimable): Quá to, nhồi nhét quá nhiều chức năng báo cáo, xuất file và gửi mail tự động, vượt quá khả năng hoàn thành trong một Sprint nên rất khó ước lượng. |

Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc đặt lại đơn hàng từ lịch sử mua chỉ trong tối đa 3 lần bấm, để đặt món nhanh chóng mà không cần tìm kiếm lại từ đầu.

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story.

- Epic: Quản trị và Thống kê Báo cáo Doanh thu

  - Feature: Báo cáo Doanh thu Đơn hàng

    - US4.1: Là một admin, tôi muốn xem bảng tổng hợp doanh thu theo các mốc ngày, tuần, tháng trực tiếp trên màn hình, để nắm bắt tình hình kinh doanh nhanh chóng.

    - US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo doanh thu ra file Excel, để gửi số liệu đối soát cho ban giám đốc.

Xếp lại Backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4

- US1: Lọc nhà hàng theo loại món (ưu tiên 1 - giúp khách tìm đồ ăn nhanh nhất, tăng tỷ lệ chốt đơn)

- US2 (đã sửa): Đặt lại đơn hàng nhanh từ lịch sử (ưu tiên 2 - tối ưu trải nghiệm giữ chân khách cũ)

- US4.1: Xem báo cáo doanh thu trên hệ thống (ưu tiên 3 - phục vụ vận hành cơ bản cho admin)

- US4.2: Xuất file Excel báo cáo (ưu tiên 4 - làm sau khi đã có màn hình hiển thị số liệu)

b) Mức độ chi tiết theo D.E.E.P và việc cần làm trong buổi Refinement

- Mức độ chi tiết theo DEEP (chữ D - Detailed appropriately):

Story đứng đầu là US1 phải đạt trạng thái Ready for Sprint: phạm vi phải rõ ràng, đã viết đầy đủ bộ tiêu chí chấp nhận, các trường hợp ngoại lệ như không có món nào khớp bộ lọc đã được tính đến.

- Buổi Refinement cần làm gì với story này trước khi đưa vào Sprint:

  - Đội ngũ (Dev, QA, PO) cùng thống nhất các kịch bản nghiệm thu (Acceptance Criteria).

  - PO giải đáp triệt để các khúc mắc về nghiệp vụ hoặc giao diện nếu có.

  - Cả nhóm tiến hành thảo luận độ phức tạp và chấm điểm Story Point (chốt Estimate).